客户端软件验收测试标准

版本号：

修改日期：

版本修改记录

| 版本 | 作者 | 评审 | 变更描述 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |  |

目   录

1.	前言	4

1.1.	文档范围	4

1.2.	目标	4

2.	验收测试介入标准	4

3.	验收标准	4

3.1.	缺陷严重级别定义	4

3.2.	各缺陷级别的现象举例	5

3.3.	验收通过标准	6

4.	验收测试内容	6

5.	附件	6

5.1.	缺陷分析报告模版	6

5.2.	测试用例模版	7

# 前言

## 文档范围

本文档定义了软件的验收测试标准。包括验收测试需要的交付件、缺陷级别定义、验收通过标准和验收测试内容等。

## 目标

为软件验收测试提供指导。验收测试结果只对PM判断是否上线起参考作用，不对最终的软件质量进行跟踪负责。

# 验收测试介入标准

乙方应在双方约定时间内提供以下交付件，供做软件验收测试和评估。无法提供以下材料，不进入验收测试。

其他说明：被退回次数超过3次（含）将不再接收验收测试。

表1    交付件说明

| 序号 | 项目名称 | 递交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统设计文档 | 已提交 （2009.11） | 评审修改完成的系统设计文档 |
|  | 测试用例集 | 2009.12.25 | 软件测试用例、测试用例执行记录。 用例 |
|  | 缺陷列表 | 2009.12.25 | 验收测试前的缺陷分析报告 BUG列表（含遗留bug）。 |
|  | 测试报告 | 2009.12.25 | 验收测试版本的软件测试报告 参考附件模板《测试报告模板》 |
|  | 软件 | 2009.12.25 | 服务器端软件以及客户端软件 （除种植系统） |
|  | 客户端开发提供realease note | 2009.12.25 | 说明本次测试版本号（更新功能、bug列表） |

# 验收标准

## 验收退回标准

退回情况分为两种：

第一种，测试根据乙方提供测试用例，挑选主流程业务的测试用例，建立“预测试用例集”（类似于冒烟测试用例集，一个系统基本取两到三个用例），预测试用例集中有一条用例执行不通过，本次提交测试退回。

第二种：不达到验收测试标准（参见3.2章），验收测试不通过，给予退回。

下次提交测试时间：退回之日（不含退回日）起五个工作日后提交新的验收版本。

## 验收通过标准

测试按<< 乙方>>提供的测试用例集和自由测试方式进行验收测试，测试覆盖率达到70%以上，要求验收测试发现的缺陷数量不大于表4的数据。缺陷来源不局限于用例集。

表4    验收通过标准

| 阶段 | Blocker | Major | Normal |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收测试 | 0 | 5 | 20 |

如果验收测试结果不符合表4要求，测试给予本次验收测试的结果为Fail。

## 缺陷严重级别定义

缺陷严重级别分为3级，各个级别定义如表2。

表 2   缺陷严重级别描述

| 级别 | 名称 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| Blocker | 致命缺陷 | - 程序无法运行的错误 - 测试无法执行的错误 |
| Major | 严重缺陷 | - 链接错误 - 前后模块不一致 - 需求问题 - 实现与需求不符 - 出现调试代码 - 功能性错误 - 程序性能低下 - 程序引起的安全问题 |
| Normal | 一般缺陷 | - 页面格式错误 - 文案错误 - 图片错误 - 兼容性错误 - 校检错误 - 关联性错误 - 配置问题 - 功能易用程度低 - 合理建议 - 遗留问题 - 暂时无法实现技术问题 |

## 各缺陷级别的现象举例

为了更合理的定义缺陷级别，表3列举各级别的现象描述。表3中罗列的缺陷描述不能表达所有的缺陷现象，因此仅作为参考，如果有表3之外的缺陷现象发生，按照表2定义的级别描述来确定其严重级别。

表3   各缺陷级别的现象举例

| 级别 | 常见缺陷现象 |
| --- | --- |
| Blocker | - 灾难性的缺陷，会对系统造成致命影响，例如系统崩溃、应用程序死掉、应用程序异常退出、通讯意外中断或系统进入死循环、死机、黑屏、数据丢失、用户无法登录等情况。如果此级别的问题存在，用户是绝对不能接受的。 - 基本功能无法实现或遗漏，如某一应用程序启动不了或关键功能无法运行，关键数据错失较多。 - 性能问题，如操作实时失败、数据库读写效率低 - 无法正常安装。 - 升级脚本错误，使升级失败。 - 内存使用错误，如内存泄漏、内存溢出、数组越界等。 - 进程资源不能释放。 - 正常情况下基本功能无法工作，例如不能登录、不能搜索商品、商品不能交易等 - 对现有应用系统造成恶略影响 |
| Major | - 基本功能存在部分问题或次要功能无法实现或遗漏。 - 程序抛出异常信息没有处理，如空指针、通讯异常等。 - 安装后文件不全、文件错误造成基本功能无法实现 - 前后台版本不兼容。 - 客户端功能实现与需求不符 - 测试中发现死机、重启、黑屏等，但概率较低 - 主要界面显示有明显的错误 |
| Normal | - 对系统造成重要影响，存在的缺陷会影响到用户的使用，但不会对主要功能造成威胁。例如产品非主要功能实现不完全或不合理、实现了超出需求范围的功能、缺陷引起操作失败、产生非预期的结果等。如果此级别的问题存在，用户会不满并有可能进行投诉，但在一定条件下用户会容许此类问题的存在 - 主要界面显示不合理或者显示错误 - 按键设置不合理，或者主要功能的操作不便利 - 次要的功能实现不完全 - 对系统影响很小，不涉及主要功能的一些界面问题，例如涉及某些次要界面的操作便利性，告警消息显示不正确等。一般来说，用户会容许此类少量问题的存在。 - 次要界面显示不合理或者不友好 - 和用户手册不一致，但更符合用户操作习惯 - 性能稍低，例如快速输入时界面显示的字符滞后 - 为了适应更多数用户的使用习惯，可以改善和增强的地方 - 建议意见 - 遗留的小概率问题 |

# 验收测试内容

验收测试内容依据。

# 附件

## 测试报告模版

## 预测试用例集合