测试计划

| 产品名称： | 三普销售助手标准版 |
| --- | --- |
| 项目承担部门 | 研发部 |
| 撰写人（签名） | 白红勃 |
| 完成日期 |  |
| 本文档使用部门 | 测试部 |
| 评审负责人（签名） |  |
| 评审日期 |  |
| 版本 |  |

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |

目 录

1.	概述	............1

1.1	产品简介	1

1.2	范围	1

1.3	限制条件	1

1.4	参考文档	1

2.	约定	2

2.1	测试目标	2

2.2	接收标准	2

2.3	资源和工具	2

2.3.1	资源	2

2.3.2	工具	2

2.4	送测要求	2

2.5	编号规则	2

3.	测试种类及测试标准	3

3.1	测试种类	3

3.2	测试方法及标准	3

3.2.1	功能测试	3

3.2.2	业务测试	3

3.2.3	压力测试	3

3.2.4	安装测试	3

3.2.5	验收测试	3

4.	测试重点及顺序	4

4.1	预测风险	4

4.2	测试重点	4

4.2.1	功能测试	4

4.2.2	业务测试	4

5.	暂停标准和再启动要求	5

6.	测试任务和进度	6

7.	测试提交物	7

- 概述

  - 产品简介

本次开发是在销售助手一期的基础上进行的后续开发，包括新增客服功能模块、解决一期遗留的售前部分问题、完成必要的库房管理功能。二期结束后产品就成为一个比较完整的销售管理软件。

  - 范围

本测试计划是针对<销售助手二期概要设计说明书>中规定内容的测试计划，包括：

- 改进后的报价书

- 改进后的客户关怀

- 销售机会中新增加的客户反馈

- 销售机会中新增加的客户组织分析

- 销售机会中改进的竞争管理（待定）

- 销售机会中改进的联系人

- 改进后的产品和价格配制器

- 新增的销售知识库

- 新增的联系活动管理

- 新增的客户请求模块

- 新增的客服活动模块

- 新增的客服合同模块

- 新增的客服计划模块

- 新增的客服知识库模块

- 新增的完成关联任务模块

- 公共部分新加或改进的日历浏览数据

- 公共部分新加或改进的报表功能

- 公共部分新加或改进的个人事务中心

  - 限制条件

本测试计划受限于产品开发人员提交测试的内容和时间的事实。根据开发人员提交模块的实际情况，本计划会做出相应修改。

  - 参考文档

| 序号 | 名称 | 作者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二期概要设计说明书 |  |  |
|  | 客服物理模型 |  |  |
|  | 日历模块详细设计说明 |  |  |
|  | 个人事务中心模块详细设计说明 |  |  |
|  | 客服产品缺陷详细设计说明 |  |  |
|  | 客户请求详细设计说明 |  |  |
|  | 客服活动详细设计说明 |  |  |
|  | 产品和价格配制器详细设计说明 |  |  |
|  | 完成关联任务详细设计说明 |  |  |
|  | 客服合同详细设计说明 |  |  |
|  | 客服计划详细设计说明 |  |  |
|  | 客服报表详细设计说明 |  |  |
|  | 客服知识库详细设计说明 |  |  |
|  | 联系活动管理详细设计说明 |  |  |
| 15. | 商品组装方案详细设计说明 |  |  |
| 16. | 销售机会修改详细设计说明 |  |  |
| 17. | 选择商品修改详细设计说明 |  |  |
| 18. | 销售知识库详细设计说明 |  |  |
| 19. | 客户关怀修改详细设计说明 |  |  |

- 约定

  - 测试目标

通过测试，达到以下目标：

- 测试已实现的产品是否达到设计的要求，包括：各个功能点是否以实现，业务流程是否正确。

- 产品规定的操作和运行稳定。

- Bug数和缺陷率控制在可接收的范围之内。

  - 接收标准

本节所述的接收标准是指可测试的标准，这个标准以测试组接收测试为限。单元测试接收标准的详细规定参见文档三普销售助手——测试接收标准.doc。其余各阶段接收标准，以经过审核后的上一阶段测试报告为准，每一阶段停止标准的详细规定参见文档软件测试停止标准.doc。

  - 资源和工具

    - 资源

- 测试服务器

稳定的测试服务器，IP地址为:192.131.0.1。

- 人员

测试审核人一名，测试实施人员4 名。

    - 工具

- 测试中使用的Bug管理工具为经过改进的Bug管理工具。

- 自动化测试工具待定。

  - 送测要求

销售助手开发人员提交的测试按以下要求进行：

| 步骤 | 动作 | 负责人 | 相关文档或记录 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打包、编译 | 开发人员 | 无 | 确认可测试 |
| 2 | 审核并提交测试 | Xx | 经审核的上一级测试报告 | 测试报告xx审核并签字 |
| 3 | 接收测试 | 测试人员 | 经xx审核并签字的上一级测试报告 |  |
| 4 | 开始测试 | 测试人员 | Bug单、小结 | 测试小结个人编写个人的内容 |

  - 编号规则

与本测试计划相关的编号规则如下：

- 测试用例中的编号，功能名+界面名(每个字第一个汉语拼音大写)+编号

例如：新增报价书第一个用例

XZ BJS 0001

- 测试用例文件命命名规则，模块名+测试用例

例如：客服合同模块

客服合同测试用例

- 测试种类及测试标准

  - 测试种类

计划完成以下类型测试

- 功能测试

- 业务测试

- 压力测试

- 安装测试

- 验收测试

  - 测试方法及标准

    - 功能测试

      - 功能

系统能按照设计要求实现模块的各个功能，数据应完整、界面美观、操作方便。

具体可参照本文档测试重点及顺序部分。

      - 界面测试

详细的界面测试可以参考界面测试.doc。

      - 数据项测试

- 字母数字数据项是否能够正确回显，并输入到系统中？

- 图形模式的数据项（如滑动条）是否正常工作？

- 是否能够识别非法数据？

- 数据输入消息是否可理解？

      - 帮助文档测试

- 文档是否精确描述了如何使用各种使用模式？

- 交互顺序的描述是否精确？

- 例子是否精确？

- 术语、菜单描述和系统响应是否与实际程序一致？

- 是否能够很方便地在文档中定位指南？

- 是否能够很方便地使用文档排除错误？

- 文档的内容和索引是否精确完整？

- 文档的设计（布局、缩进和图形）是否便于信息的理解？

- 显示给用户的错误信息是否有更详细的文档解释？

- 如果使用超级链接，超级链接是否精确完整？

    - 业务测试

功能测试完成后进行业务测试，业务测试关注的要点是业务流程，及数据流从软件中的一个模块流到另一个模块的过程中的正确性。

压力测试

      - 压力测试说明

本次压力测试根据实际情况包含性能测试，重点模拟客户进行多用户测试。压力测试有一条8：2原则。及百分之八十的业务量在百分之二十的时间内输入。例如:正常每天有100条新数据，测试时在两小时内输入80条数据。我们无法知道用户的业务量，所以只有利用公司现有资源进行大量的数据量的测试。

      - 压力测试工具

待定

      - 压力测试方法及标准

压力测试的方法及标准参考压力测试计划.doc

    - 安装测试

      - 安装测试说明

除了嵌入式软件之外，安装是软件产品实现其功能的第一步，没有正确的安装根本就谈不上正确的执行，因此对于安装的测试就显得尤为重要。

      - 安装测试方法及标准

- 自动安装还是手工配置安装，测试各种不同的安装组合，并验证各种不同组

合的正确性，最终目标是所有组合都能安装成功。

- 安装退出之后，确认应用程序可以正确启动、运行。

- 卸载测试和安装测试同样重要，如果系统提供自动卸载工具，那么卸载之后需检验系统是否把所有的文件全部删除，注册表中有关的注册信息是否也被删除。

- 至少要在一台笔记本上进行安装测试，因为有很多产品在笔记本中会出现问题，尤其是系统级的产品。(有条件的情况下)

- 安装完成之后，可以在简单地使用之后再执行卸载操作，有的系统在使用之后会发生变化，变得不可卸载。

- 安装时间是否合理；

- 对于客户服务器模式的应用系统，可以先安装客户端，然后安装服务器端，测试是否会出现问题。

- 考察安装该系统是否对其他的应用程序造成影响，特别是Windows操作系统，经常会出现此类的问题。

    - 验收测试

      - 验收测试说明

软件产品测试部对经过内部单元测试、集成测试和系统测试后的软件所进行的测试，测试用例采用业务流程测试用例。

      - 验收测试方法及标准

参考三普软件验收测试规范.doc和软件测试停止标准.doc

- 测试重点及顺序

  - 预测风险

本次测试过程中，可能出现的风险如下：

- bug的修复情况

- 模块功能的实现情况

- 系统整体功能的实现情况

- 代码的编写质量

- 人员经验以及对软件的熟悉度

- 开发人员、测试人员关于项目约定的执行情况

- 人员调整导致研发周期延迟

- 开发时间的缩短导致某些测试计划无法执行

  - 测试重点

    - 功能测试

这里仅为测试重点的描述，具体测试方法以及内容请参见测试用例。

      - 商品组装方案

- 是否使用右键和菜单实现了增、删、改功能

- 增加零配件使用产品和价格配制器，查看零配件使用商品编辑窗口

- 拖动功能是否正确

      - 销售机会修改

- 销售机会中与联系人有关的地方是否已经关联

- 增、删、改功能是否已经实现

- 各列表中显示是否正确

- 销售费用中右键菜单中增加生成费用单的功能是否实现

      - 产品和价格配制器

- 搜索到的结果是否正确

- 按类别和视图查询是否正确

      - 客户关怀

- 右键的新增费用单功能是否实现

- 列表显示是否正确

- 新增数据到知识库是否正确

      - 联系活动管理

- 浏览窗口是否正确

- 编辑功能是否实现

- 是否根据指定条件搜索

- 新增数据到知识库是否正确

      - 销售知识库

- 浏览时列表显示是否正确

- 增、删、改功能是否已经实现

- 能否编辑类别

- 搜索是否正确

      - 选择商品的修改

- 参考商品和价格配制器

      - 客服合同

- 浏览窗口显示是否正确

- 增、删、改功能是否已经实现

- 能否按照指定条件搜索

- 新增数据到知识库是否正确

      - 客服请求

- 增、删、改功能是否已经实现

- 浏览界面是否正确

- 能否按照指定条件搜索

- 新增数据到知识库是否正确

- 选择界面是否可用

      - 客服计划

- 右键和菜单的增、删、改功能是否已经实现

- 浏览界面是否正确

- 能否按照指定条件搜索

- 明细选择界面能否使用

      - 客服知识库

- 正常的增、删、改功能是否实现外，能否对类别增、删、改

- 能否按类别进行浏览

- 搜索界面显示是否正确

      - 产品缺陷

- 增、删、改功能是否已经实现

- 浏览界面是否正确

- 能否按照指定条件搜索

- 缺陷选择界面是否实现

      - 客服活动

- 增、删、改功能是否进行了与之相关联的增、删、改

- 右键功能和双击功能是否正确

- 浏览窗口显示是否正确

- 能否按照指定条件搜索

      - 客服报表

待定

      - 日历

待定

      - 相关数据查看

待定

      - 个人中心

待定

    - 业务测试

这里只是描述了业务测试的大概情况，具体测试方法以及内容请参见业务测试用例。这里的业务测试包含模块之间的关系。

      - 销售机会修改

- 增加费用时关联到费用单

- 联系人关联到联系活动、客户计划决策人、组织分析

- 与知识库关联

      - 客户关怀

- 右键增加费用时关联到费用单

- 与知识库关联

      - 联系活动管理

- 与知识库关联

      - 客服合同

- 销售合同中可以查看客服合同

- 客服合同中可查看销售合同

- 客服合同中选择销售合同

- 与知识库关联

- 自动导入商品

      - 客服请求

- 客服请求的增、删、改使用客服计划编辑、选择界面

- 新建客服计划

- 查看相关客服计划

- 查看相关客服活动

- 新建产品缺陷

- 增加数据到客服知识库

      - 客服计划

- 查看项目来源、查看项目执行情况（相关的客服活动模块）

- 查看产品缺陷

- 查看客服请求

      - 产品缺陷

- 新建客服计划项目

- 查看相关客服计划项目

- 查看相关客服活动

- 增加数据到客服知识库

      - 客服活动

- 费用单、收入单的生成

- 选择、删除关联费用单

- 查看客服请求

- 查看产品缺陷

- 查看计划明细

- 新建产品缺陷

- 增加数据到客服知识库

- 暂停标准和再启动要求

- 软件系统在进行单元、集成、确认、系统、安装、验收测试时，发现一级错误（大于等于1）、二级错误（大于等于2）暂停测试返回开发。

- 软件项目需暂停以进行调整时，测试应随之暂停，并备份暂停点数据。

- 软件项目在其开发生命周期内出现重大估算，进度偏差，需暂停或终止时，测试应随之暂停或终止，并备份暂停或终止点数据。

- 如有新的项目需求，则在原测试计划下做相应的调整。

- 若开发暂停，则相应测试也暂停，并备份暂停点数据。。

- 若项目中止，则对已完成的测试工作做测试活动总结。

- 项目再启动时，测试进度重新安排或顺延。

- 测试任务和进度

| 测试阶段 | 测试任务 | 工作量估计 | 人员分配 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 单元测试 | 客服合同、客服知识库、组装方案、联系活动、产品和价格配制器、产品缺陷用例设计 | 参考二期开发计划 | 参考二期开发计划 | 5.10至5.21 |
|  | 客服合同、客服知识库、组装方案、联系活动、产品和价格配制器、产品缺陷单元测试 | 1. 联系活动、产品和价格配制器、产品缺陷 2. 客服合同、客服知识库 3. 组装方案 | Xx | 5.24至5.28 |
|  | 客服活动、销售知识库、销售机会、客服计划、客户关怀修改、客户请求用例设计 | 参考二期开发计划 | 参考二期开发计划 | 5.31至6.4 |
|  | 客服活动、销售知识库、销售机会、客服计划、客户关怀修改、客户请求单元测试 | 1. 客服计划、客户关怀修改、客户请求 2. 销售知识库、销售机会 3. 客服活动 | Xx | 6.7至6.11 |
|  | 单元测试BUG审核 | 5日 | Xx | 6.14至6.18 |
| 第二阶段 集成测试 | 1. 客服合同、客服知识库、组装方案、联系活动、产品和价格配制器 2. 客服活动、销售知识库、销售机会、客服计划、客户关怀修改 3. 日历、个人中心、客服报表、产品缺陷、客户请求 | 5日 | Xx | 6.20至6.25 根据实际任务情况人员做一定调整 |
| 第三阶段 业务测试 | 业务流程测试 关注数据的准确性,特别是报表 | 8日 | 待定 | 6.27至7.8 |
| 第四阶段 性能测试 | 性能测试 | 2日 | 待定 | 7.8至7.9 |
| 第五阶段 帮助和用户手册测试 | 1. 帮助测试 2. 用户手册测试 | 5日 | Xx | 7.12至7.16 |
| 第六阶段 审核BUG | 审核单元测试以外的BUG | 3日 | Xx | 7.19至7.21 |
| 第七阶段 安装测试 | 程序的安装过程 | 2日 | Xx | 7.22至7.23 |
| 第八阶段 验收测试 | 模仿用户使用过程的测试 | 5日 | 待定 | 7.26至7.31 |
| 第九阶段 附加测试 |  |  | 待定 |  |
| 测试总结 | 测试总结和分析、问题反馈 | 1日 | 测试人员 | 8.3 |

- 测试提交物

本次测试完成后的提交物：

- 测试计划

- 测试用例

- 测试Bug单

- 测试小结

- 测试分析报告