第8章  软件质量管理与控制

- 8.1 目的

软件质量管理的目的是通过分析质量要素和质量目标，制定合适的质量计划，整合技术评审、软件测试、质量保证、缺陷（或问题）跟踪等手段，保证软件开发质量。

- 8.2 关键活动与流程

软件质量管理的流程如图8-1所示，关键活动是“制定质量计划”、“技术评审”、“软件测试”、“质量保证”、“缺陷跟踪和问题跟踪”。

图8-1中，在技术评审、软件测试和质量保证活动中发现的缺陷和问题，都采用缺陷跟踪工具和问题跟踪工具来管理。

制定质量计划

缺陷跟踪

问题跟踪

软件测试

技术评审

质量保证

质量人员

开发人员                                                             测试人员

质量人员

图8-1  软件质量管理的流程

该流程的主要工作成果见表8-1。

表8-1  软件质量管理流程的主要工作成果

| 关键活动 | 主要工作成果 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 制定质量计划 | 《质量计划》 | 质量人员 |
| 技术评审 | 《技术评审报告》 | 软件开发人员 |
| 软件测试 | 《软件测试报告》 | 软件测试人员 |
| 质量保证 | 《质量保证报告》 | 质量人员 |
| 缺陷跟踪 | 缺陷报表 | 缺陷相关人员 |
| 问题 | 问题报表 | 问题相关人员 |

8.2.1 制定质量计划

质量计划是软件质量管理的行动纲领，通常由项目经理和质量人员共同协商制定质量计划。

如果机构有独立的质量人员，那么由质量人员起草《质量计划》，递交给项目经理和质量经理审批。如果机构没有独立的质量人员，那么项目经理兼任质量人员和质量经理的角色。

表8-2为《质量计划》的参考格式。

表8-2  质量计划

XXX软件质量计划 - 质量要素和质量目标 提示：从商业利益和技术角度判断哪些质量属性是本软件的质量要素，说明为什么，这样相关人员可以把精力集中在改善质量要素上。给出各个质量要素的恰当目标，既要使客户感到满意，又要使开发方承受得起。 质量要素; 优先级; 目标、解释. 2．技术评审计划 待评审的工作成果; 评审时间; 负责人. 3．软件测试计划 测试活动名称; 时间; 负责人. 详见《测试计划》. 4．质量保证计划 过程域; 主要检查项; 时间或频度; 负责人. 5．缺陷（问题）跟踪工具 提示：说明本项目采用何种缺陷（问题）跟踪工具，以及简要的使用约定。 6．审批意见 提示：项目经理和质量经理审批计划

- 8.2.2 技术评审

技术评审的目的是通过同行专家对工作成果的评审进行讨论，尽早地发现工作成果中的缺陷，并帮助开发人员及时消除缺陷，从而有效地提高产品的质量。

技术评审的主要好处有：

- 通过消除工作成果的缺陷而提高产品的质量。

- 技术评审可以在任何开发阶段执行，不必等到软件可以运行之际，越早消除缺陷就越能降低开发成本。

- 开发人员能够及时地得到同行专家的帮助和指导，无疑会加深对工作成果的理解，更好地预防缺陷，一定程度上提高了开发生产率。

理论上讲，为了确保产品的质量，产品的所有工作成果都应当接受技术评审。现实中，为了节约时间，允许人们有选择地对工作成果进行技术评审。在制定质量计划的时候，应该确定技术评审计划。

技术评审是团体活动，一般地，机构没有专职的技术评审人员，当需要技术评审的时候临时组织人员就可以了。质量人员应当参与重要的技术评审会议，这样既监督了技术评审，又加深对工作成果的了解。

技术评审的一般流程如图8-2所示。

Step2. 举行评审会议

主持人宣读

作者介绍工作成果

识别缺陷和答辩

讨论缺陷解决方案

评审总结

Step1.准备评审

Step3.缺陷跟踪

图8-2 技术评审的流程

第一步  准备评审

- 评审主持人首先确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议的人员名单（包括评审员、记录员、作者、旁听者等），并告知所有相关人员。

- 评审主持人把工作成果及相关材料、技术评审规程、检查等发给评审员。

- 评审员阅读（了解）工作成果及相关材料。

第二步  举行评审会议

- 主持人宣讲本次评审会议的过程、重点、原则、时间限制等。

- 作者扼要地介绍工作成果。

- 评审员认真查找工作成果的缺陷。作者回答评审员的问题，双方要对每个缺陷达成共识。

- 作者和评审员共同讨论缺陷的解决方案。对于当场难以解决的问题，由主持人决定“是否有必要继续讨论”或者“另定时间再讨论”。

- 评审小组给出评审结论和意见，主持人签字后本次会议结束。评审结论有三种：

- 工作成果合格，“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再审核”。

- 工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可。

- 工作成果不合格，需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审。

- 主持人和相关人员撰写《技术评审报告》（如表8-3所示）。

第三步  缺陷跟踪

作者修正工作成果，消除已发现的缺陷。评审主持人（或者指定审查员）跟踪每个缺陷的状态。直到工作成果合格为止。

表8-3 技术评审报告

XXX技术评审报告 1.基本信息 成果介绍; 名称，版本，作者，时间等等. 评审时间. 评审地点. 评审人员名单; 角色、职务. 人员A; 评审主持人. …. - 问答记录 提示：由评审主持人或记录填写，主要记录评审过程中的疑问、答复、争论、处理意见 记录A. …. - 评审结论与意见 提示：由评审主持人填写 评审结论; [ ]工作成果合格，“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再审核” [ ]工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可 [ ]工作成果不合格，需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审. 意见建议. 签字; 主持人签字. - 缺陷跟踪 提示：如果使用了缺陷跟踪软件，那么无需手工填写此表 缺陷描述; 缺陷解决方案、结果.

8.2.3软件测试

技术评审和软件测试的目的都是为了消除软件的缺陷，两者的主要区别是：（1）前者无需运行软件，评审人员和作者把工作成果摆放在桌面上讨论；（2）后者一定要运行软件来查找缺陷。

技术评审在软件测试之前执行，尤其是在需求开发和系统设计阶段。相比而言，软件测试的工作量通常比技术评审的大，发现的缺陷也更多。

软件测试的主要工作有：

- 制定测试计划

- 设计测试用例

- 执行测试

- 缺陷跟踪

- 消除缺陷

8.2.4质量保证

- QA: Quality Assurance

质量保证的实质：检查项目的“工作过程和工作成果”是否符合既定的规范。

符合规范的工作成果不见得就是高质量的，但是明显不符合规范的工作成果十有八九是质量不合格的。

质量保证的要点：找出明显不符合规范的工作过程和工作成果，及时指导开发人员纠正问题，切勿吹毛求疵或者在无关痛痒的地方查来查去。

在制定《质量计划》的时候，质量人员确定主要检查项和检查时间（或频度）。

质量人员在执行质量保证工作的时候，如果发现质量问题，应该立即记录下来。最好使用问题跟踪工具（或者缺陷跟踪工具），有助于提高工作效率。

质量人员首先设法在项目内部解决已经发现的质量问题，与项目成员协商，给出解决措施。在项目内难以解决的质量问题，由上级领导给出解决措施。

质量人员定期撰写《质量保证报告》（格式见表8-4），向项目成员和上级领导汇报现阶段的质量状况。

表8-4质量保证报告

| 质量保证报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 报告日期 |  |
| 质量保证员 |  | 报告批次 |  |
| 过程质量检查 |  |  |  |
| 受检查的过程域 |  | 检查结果 |  |
| 产品质量检查 |  |  |  |
| 受检查的工作成果 |  | 检查结果 |  |
| 问题与对策，经验总结：从问题跟踪工具中提取问题的信息 |  |  |  |

8.2.5缺陷跟踪与问题跟踪

（1）缺陷

人们在执行技术评审、软件测试、质量保证工作时，会发现不少软件缺陷（或者其它质量问题）。缺陷的属性如表8-5所示。

表8-5 缺陷的属性

| 缺陷属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 缺陷编号 | 给每个缺陷分配唯一的ID |
| 缺陷类型 | 给缺陷划分一些类型，便于统计 |
| 所属模块 | 说明该缺陷所属的模块 |
| 缺陷状态 | 常用缺陷状态有：新缺陷、缺陷再现、解决待关闭、关闭等 |
| 缺陷描述 | 用一段文字描述缺陷 |
| 附 件 | 本缺陷的相关附件 |
| 严重性 | 划分缺陷的严重性：严重、中等、轻微 |
| 优先级 | 划分处理缺陷的优先级：高、中、低 |
| 报告者 | 报告缺陷的人 |
| 报告日期 | 给出本缺陷的报告日期 |
| 接受者 | 处理缺陷的人 |
| 解决方案 | 描述该缺陷的解决方案 |
| 更新日期 | 缺陷信息的更新日期 |

（2）缺陷跟踪工具

缺陷跟踪工具：帮助项目成员记录和跟踪缺陷用的软件。一般都有数据支持，可以在局域网内运行。

如果没有缺陷跟踪工具的话，人们只好用纸张或文件去记录缺陷，不仅变更缺陷信息很麻烦，而且难以共享信息。

表8-5 缺陷跟踪工具的常见功能

| 功能 | 描述 |
| --- | --- |
| 查询缺陷 | 根据缺陷类型、状态、优先级、报告者、报告日期等条件查询 |
| 添加缺陷 | 添加新的缺陷 |
| 修改缺陷 | 修改缺陷的信息 |
| 删 除 | 删除缺陷 |
| 缺陷饼图 | 绘制缺陷的饼图 |
| 缺陷趋势图 | 绘制缺陷的趋势图 |
| 自动消息 | 如果缺陷信息发生变动（添加和修改），那么自动发消息给报告者和接受者 |

（3）问题跟踪

问题跟踪缺陷跟踪很相似，“问题”的含义比“缺陷”更加广泛。

  - 常见问题解答和实施建议

8.3.1 什么是软件的质量属性和质量要素

软件质量是许多质量属性的综合体现，各种质量属性反映了软件质量的方方面面。人们通过改善软件的各种质量属性，从而提高软件的整体质量（否则无从下手）。

（1）质量属性

常见的质量属性有：正确性、健壮性、可靠性、容错性、性能、易用性、安全性、可扩展性、可复用性、兼容性、可移植性、可测试性、可维护性、灵活性等。

（2）质量要素

软件质量要素是指：

A.从技术角度讲，对软件整体质量影响最大的那些质量属性才是质量要素；

B.从商业角度讲，客户最关心的、能成为卖点的质量属性才是质量要素。

对于一个特定的软件而言，我们首先判断什么是质量要素，才能给出提高质量的具体措施，而不是一股脑地想把所有的质量属性都做好，否则不仅做不好，还可以能得不偿失。

如果某些质量属性并不能产生显著的经济效益，我们可以忽略它们，把精力用在对经济效益贡献最大的质量要素上。简而言之，只有质量要素才值得开发人员下功夫去改善。

8.3.2 企业追求什么样的质量目标

企业的根本目标是为了获取尽可能多的利润，而不是生产完美无缺的产品。如果企业销售出去的软件的质量比较差，轻则挨骂，重则被退货甚至索赔，因此为了提高用户对产品的满意度，企业必须提高产品的质量。但是企业不可能为了追求完美的质量而不惜一切代价，当企业为提高质量所付出的代价超过销售利益时，这个产品已经没有商业价值了，还不如不开发。

企业必须权衡质量、效率和成本，产品质量太低了或者太高了，都不利于企业获取利润。

企业理想的质量目标：不是“零缺陷”，而是恰好让广大用户满意，并且将提高质量所付出的代价控制在预算之内。

8.3.3 谁对质量负责

谁对软件质量负责？

全员负责。任何与软件开发、管理工作相关的人员都对质量产生影响，都要对质量负责。不要把质量问题全部推给质量人员或测试人员。

谁对软件质量负最大的责任？

谁的权力越大，他所负的质量责任就越大。质量人员是成天与质量打交道的人，但他个人并不对产品质量产生最大的影响，所以不负最大的责任。

8.3.4  为什么质量保证并不能保证质量

质量保证活动就是检查项目的“工作过程和工作成果”是否符合既定的规范。如果质量人员发现某些项目的“工作过程以及工作成果”不符合既定的规范，那么马上可以断定产品存在缺陷。

但是符合既定规范的东西并不意味着质量一定合格，仅靠规范无法识别出产品中可能存在的大量缺陷。

不少机构的质量人员老是对照规范，查找错别字、标点符号、排版格式等问题，迷失了方向，这样只有疲劳没有功劳，而且让开发人员很厌烦。

质量保证的技术含量比较低，只能检查出肤浅的缺陷，不能对付有技术难度的缺陷。所以单独的“质量保证”，其实不能“保证质量”。质量保证对于保证质量而言只是必要的手段，而不是充分的手段。对于软件质量管理而言，软件测试、技术评审比质量保证更加重要。

    - 为什么技术评审的效果不明显

有些机构按照CMM的要求制定了技术评审的规范，项目人员依据规范执行了技术评审（例如设计评审），但是感觉技术评审对开发工作几乎没有帮助，倒是评审会议浪费了不少精力。为什么？

技术评审的价值在于“请同行专家评审工作成果，找出缺陷，给出改进建议”，而不在于是否按照规范召开了评审会议（形式是次要的）。

技术评审和设计评审通常是最重要的评审，项目经理一定要请真正内行的人参与评审，而且要让评审者投入一定的精力，这样才可能取得评审的效果。

习题：

软件质量管理的关键活动有哪些?说明各项活动的主要工作。

红尘紫陌，有轰轰烈烈的昨日，也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韵脚中，一直都泛着故事的清香，我看到每一寸的光阴都落在我的宣纸上，跌进每一个方方正正的小楷里，沉香、迷醉。

秋光静好，窗外阳光和细微的风都好，我也尚好。不去向秋寒暄，只愿坐在十月的门扉，写一阙清丽的小诗，送给秋天；在一杯香茗里欣然，读一抹秋意阑珊，依着深秋，细嗅桂花的香馥，赏她们的淡定从容地绽放。

听风穿过幽幽长廊，在平淡简约的人生中，把日子过成云卷云舒，行云流水的模样，过成一幅画，一首诗。有你，有我，有爱，有暖，就好。在安静恬淡的时光里，勾勒我们最美的今天和明天。

醉一帘秋之幽梦，写一行小字，念一个远方，痴一生眷恋。一记流年，一寸相思。不许海誓山盟，只许你在，我就在。你是我前世今生的爱，是刻在心头的一枚朱砂。

任由尘世千般云烟散尽，任由风沙凝固成沙漠的墙，你依然是我生命的风景。

人生苦短，且行且珍惜。十月如诗，就让我独醉其中吧！行走红尘，做最简单的自己。简单让人快乐，快乐的人，都是因为简单。心豁达，坦然，不存勾心斗角。从容面对人生，做最好的自己，巧笑嫣然，你若盛开，蝴蝶自来。

那就做一朵花吧！优雅绽放，优雅凋落，不带忧伤，只记美好。

这个秋日，一切都很美，阳光浅浅，云舞苍穹，闲风淡淡。捡拾一片薄如蝉翼的枯叶，写着季节流转的故事，沉淀着岁月的风华。安静的享受生命途径上的一山一水。

执笔挥墨，耕耘爱的世界，轻声吟唱岁月安好，把一缕缕醉人的情怀，婉约成小字里的风月千里，泅成指尖上的浪漫和馨香。静立于秋光潋滟里，赏碧水云天，携来闲云几片，柔风几缕，缝进岁月的香囊里，将唯美雅致收藏，醉卧美好时光。

秋，是静美的，是收获的，是满载希望而归的季节。秋只因叶落，葳蕤消，花残瘦影，不免总给人一种无边萧瑟。

然而秋，也有秋的美。如黄巢《不第后赋菊》诗中有句：待到秋来九月八，我花开后百花杀。是不是听起来特别霸道有味。

谁说秋实悲凉的，百花残了何妨？我菊正艳艳，香影欹满山。还有一句歌词叫：春游百花，秋有月。秋天的月，要比任何季节都美，都明亮，都让人迷恋陶然。

秋有赤枫把美丽的秋燃烧成通红火辣，秋有万千银杏如蝶，秋哪有萧索？秋一直很美，你可有发现美的眼睛呢？

每一个季节，都有着不同的旖旎。人生何尝不是如四季，有青春绝艳的花季，也有老骥伏枥的暮年。容颜老去，青春不复，所有的美好不会消失，一直珍藏着。

即便时光变得荒芜，而你我一直永如初见，彼此温柔以待。走进十月，蓦然回首，你我都在，惟愿光阴路上，且行且惜，寂静相伴，无悔一生。

红尘紫陌，有轰轰烈烈的昨日，也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韵脚中，一直都泛着故事的清香，我看到每一寸的光阴都落在我的宣纸上，跌进每一个方方正正的小楷里，沉香、迷醉。

秋光静好，窗外阳光和细微的风都好，我也尚好。不去向秋寒暄，只愿坐在十月的门扉，写一阙清丽的小诗，送给秋天；在一杯香茗里欣然，读一抹秋意阑珊，依着深秋，细嗅桂花的香馥，赏她们的淡定从容地绽放。

听风穿过幽幽长廊，在平淡简约的人生中，把日子过成云卷云舒，行云流水的模样，过成一幅画，一首诗。有你，有我，有爱，有暖，就好。在安静恬淡的时光里，勾勒我们最美的今天和明天。

醉一帘秋之幽梦，写一行小字，念一个远方，痴一生眷恋。一记流年，一寸相思。不许海誓山盟，只许你在，我就在。你是我前世今生的爱，是刻在心头的一枚朱砂。

任由尘世千般云烟散尽，任由风沙凝固成沙漠的墙，你依然是我生命的风景。

人生苦短，且行且珍惜。十月如诗，就让我独醉其中吧！行走红尘，做最简单的自己。简单让人快乐，快乐的人，都是因为简单。心豁达，坦然，不存勾心斗角。从容面对人生，做最好的自己，巧笑嫣然，你若盛开，蝴蝶自来。

那就做一朵花吧！优雅绽放，优雅凋落，不带忧伤，只记美好。

这个秋日，一切都很美，阳光浅浅，云舞苍穹，闲风淡淡。捡拾一片薄如蝉翼的枯叶，写着季节流转的故事，沉淀着岁月的风华。安静的享受生命途径上的一山一水。

执笔挥墨，耕耘爱的世界，轻声吟唱岁月安好，把一缕缕醉人的情怀，婉约成小字里的风月千里，泅成指尖上的浪漫和馨香。静立于秋光潋滟里，赏碧水云天，携来闲云几片，柔风几缕，缝进岁月的香囊里，将唯美雅致收藏，醉卧美好时光。

秋，是静美的，是收获的，是满载希望而归的季节。秋只因叶落，葳蕤消，花残瘦影，不免总给人一种无边萧瑟。

然而秋，也有秋的美。如黄巢《不第后赋菊》诗中有句：待到秋来九月八，我花开后百花杀。是不是听起来特别霸道有味。

谁说秋实悲凉的，百花残了何妨？我菊正艳艳，香影欹满山。还有一句歌词叫：春游百花，秋有月。秋天的月，要比任何季节都美，都明亮，都让人迷恋陶然。

秋有赤枫把美丽的秋燃烧成通红火辣，秋有万千银杏如蝶，秋哪有萧索？秋一直很美，你可有发现美的眼睛呢？

每一个季节，都有着不同的旖旎。人生何尝不是如四季，有青春绝艳的花季，也有老骥伏枥的暮年。容颜老去，青春不复，所有的美好不会消失，一直珍藏着。

即便时光变得荒芜，而你我一直永如初见，彼此温柔以待。走进十月，蓦然回首，你我都在，惟愿光阴路上，且行且惜，寂静相伴，无悔一生。